Test Automatici

Progetto 13313, stutturazione di un piano per implementare un sistema di test automatici per i servizi del provisioning.

Punti fondamentali:

- API test sui microservizi

- UI test

- Integrazione graduale in CI/CD

1 - API test (Priorità) - Strumento Playwright

Dopo un veloce studio sull’utilizzo di Postman per i test API ho valutato inizialmente Newman (la libreria backend) poi ho optato per utilizzare un unico strumento, quello già selezionato per i test UI. Playwright.

Include un APIRequestContext, un client HTTP già pronto che permette di:

- fare richieste GET, POST, PUT, PATCH, DELETE

- gestire header, cookie, token

- effettuare assert sulle response

Può essere utilizzato in combinato come unico strumento per i test completi API + UI.

L’idea è quella di dividere in lavoro in sprint con risultati specifici.

Creato il primo template della struttura l’idea è quella di creare una demo funzionante che lavori sull’healthCheck di tutti i microservizi del provisioning e che entri nel merito di 2–3 microservizi, creando dei test API leggermente più approfonditi su 2/3 flussi critici tipo:

- login

- configurazione sub da portale

- api snapshot

L’altro obiettivo per il prodotto demo è quello di metterlo in CI sul branch main e iniziare a farlo girare quotidianamente. Con lo scopo di avere già il primo prodotto funzionante, anche se con un numero ridotto di test.

2 - UI test – Strumento Playwright

Positivo

- Supporta benissimo Angular

- Molto stabile

- API test integrati (bonus)

- Codegen (quasi recorder)

- TypeScript naturale con Angular

Osservazioni

- Il recorder è comodo ma test 100% registrati sono fragili.

- PlayWright comunque ha codegen per essere usato come recorder

Nella seconda fase del progetto avremo già un modello funzionante e, insieme allo sviluppo di nuove API più approfondite, inizieremo a generare test UI da integrare in CI insieme ai già presenti test API.

3 - CI/CD

Abbiamo iniziato con un repo strutturato al fine già dei test automatici.

È fondamentale la comunicazione al team devops per lavorare in prospettiva della CI.

API

/api-tests

─ collections/

─ environments/

─ README.md

UI

/ui-tests

─ pages/ (Page Object)

─ tests/

─ fixtures/

─ playwright.config.ts

Nella fase iniziale:

- esecuzione locale

- report HTML

- screenshot su errore

Quando saremo in una fase avanzata:

- pipeline che lancia:

  - API test

  - UI smoke test

Roadmap

6.0

- Playwright su 2–3 microservizi completi per le api di base.

- Test Api approfonditi su flussi critici:

  - login

  - config sub da portale

  - api snapshot

- Mettere un modello funzionante in CI sul branch main e iniziare a farlo girare quotidianamente

6.1

- Stabilizzazione test API

- Integrazione completa CI

- Implementazione test UI di non regressione (primi prototipi)

Dopo

- Estensione completa dei test API e UI a tutti i microservizi

Dubbi

- Non serve conoscere TS avanzato ma comunque ci vuole un po' di base di sviluppo. Potrebbe rallentare all’inizio.

ES: await page.getByRole('button', { name: 'Accedi' }).click();

# Documento di progetto

Architettura logica del Framework

Il framework è diviso in 3 parti principali:

  - config/ = la configurazione (cambia tra ambienti) -- a quale API devo parlare?

    - Definisce l’ambiente, gli url ecc

  - clients/ = il modo di contattare i servizi (cambia raramente) -- come devo parlare con quella API?

    - Aggiunge token, header e assorbe la config

  - tests/ = la logica dei test (non deve cambiare) -- cosa voglio verificare?

    - Usa gli strumenti precedenti

Config

Client

Un client Playwright fa 5 cose:

- Legge da env.ts quale è il baseURL

- Recupera il token (env var o richiesta)

- Costruisce un nuovo contesto API con il token negli header

- Lo restituisce al test già pronto

- Gestisce eventuali errori (token mancante, login fallito)

Test

Struttura del Repository

playwright-repo/

│

├── api-tests/

│   ├── config/

│   │   └── env.ts

│   ├── clients/

│   │   ├── users.client.ts

│   │   ├── billing.client.ts

│   └── tests/

│       ├── users-service/

│       └── billing-service/

└── ui-tests/

Il file env.ts mappa ogni ambiente e permette di selezionare automaticamente gli URL corretti.

Gestione del Token

Il  Token ottenuto da login automatico

Chiamata POST /auth/login → restituisce il token.

Regole

1. I test non contengono URL

2. I test non contengono token

3. I test non contengono autenticazione

4. Una cartella per microservizio

5. Ogni endpoint → file separato

6. Tutto ciò che cambia → clients/config

7. Nessun duplicato

8. CI deve essere completamente automatica

----

NB: per reperire il token è necessario mettere le credenziali.

Nella powershell inserire:

$env:GWAM_USER="giovanni.farina@zucchetti.com"

$env:GWAM_PASSWORD="password"

I dati devono essere tra virgolette e tutto su una riga.

Ed in coda lanciare l’npx con il test.

----

Per far uscire l’html con il report verificare di lanciare lo “show report” nella cartella giusta.

EG.

cd api-tests

npx playwright test ….

npx playwright show-report

(in Teoria, se c’è errore si apre in automatico, altrimenti rimane il link con la possibilità di consultarlo nella powershell)